## Slide 1: 最終成果報告
チーム ケロたん
川崎亘輝
鷲野史拓

## Slide 2: 目次
開発したアプリ
開発プロセス
  開発の流れ
  チーム振り返り
個人振り返り

## Slide 3: 開発したアプリ
経路検索アプリ
ケロたん

## Slide 4: 開発したアプリ ケロたん
専門用語や業界知識不足
書き方がわからないわけではない
問題点
  客先訪問の準備に時間がかかり、他のタスクを圧迫
ヒアリング
  新人営業向けの営業活動の支援
  客先訪問の際に必要な情報の収集
目的
  仕事が多く、時間が足りない
  情報収集に
  定まったやり方がない
  高機能な営業アプリは
  敷居が高い
背景

## Slide 5: 開発したアプリ 特徴
シンプル
・客先訪問の際に必要最低限な情報、機能だけ
・入力は、相手の会社名だけ！
・直感的で分かりやすいUI
キュレーション
キュレーション
シンプル

## Slide 6: 開発したアプリ 特徴
シンプル
・客先訪問の際に必要最低限な情報、機能だけ
・入力は、相手の会社名だけ！
・直感的で分かりやすいUI
キュレーション
キュレーション
経路
会社概要
ニュース
客先訪問に必要な情報を自動で収集

## Slide 7: 開発したアプリ 特徴
シンプル
・客先訪問の際に必要最低限な情報、機能だけ
・入力は、相手の会社名だけ！
・直感的で分かりやすいUI
キュレーション
シンプル
新人営業が最も必要な情報だけを提示
直感的で分かりやすいUI設計

## Slide 8: 開発したアプリ Release v1.1での追加機能
会社概要の取得機能
  WikipediaのAPIを利用
会社候補の選択機能
  GoogleMapsのオートコンプリート機能を利用
ソースコードのリファクタリング

## Slide 9: 目次
開発したアプリ
開発プロセス
  開発の流れ
  チーム振り返り
個人振り返り

## Slide 10: 開発の流れ（前半）
技術調査
デプロイ環境構築
例外処理
ドキュメント整備
バグ修正、テスト
中間成果報告
6/24
7/5
7/6
7/8
7/9
7/13
7/20
7/12
サーバ側開発
フロント側開発
6/24
7/12
7/13
7/20
6/6
6/23
アイディア出し
提案概要書 作成

## Slide 11: 開発の流れ
技術調査
例外処理
リファクタリング
最終成果報告会
6/24
7/5
7/6
7/8
7/9
7/13
7/20
7/12
7/21
7/26
Pull Request
7/27
8/5
バグ・問題点の修正
発表資料 作成 ＆ 練習

## Slide 12: 開発の流れ ～アイディア出し～
やったこと
  営業の方へのヒアリング
  マインドマップ
  Webアプリ市場の調査
  なぜなぜ分析
  出てきた案に対して5段階評価テーブルの作成
意識したこと
  実際に新人営業が使うことを想定した
    コストメリット → 継続して利用されるのか
    シンプル性 → 最初に使ってもらえるのか
    （マネタイズ）
  既存アプリとの差異
    高機能なアプリが使われない理由
悪かったこと
  約3週間（ 6/6 ～ 6/23 ）かかった
  問題点とその原因は明らかになったが それに対する解決策が、すでに既存で、新規性が出てこなかった
  原因の深掘り（なぜなぜ分析）が甘かった・遅かった
  原因の深掘りをしている最中に、解決策の話をしていた。
    「その問題は、Webアプリじゃ解決できないから無理」
  原因の深掘りができてなかった
    話し合いの途中で、議論の方向がぶれまくってた
    対象ユーザが抱える問題の原因を考える段階で、解決策まで考えてしまってた
  アイディアの否定があった
    川崎のストレス
    意見（原因、解決策の両方）の発展が止まった

## Slide 13: 開発の流れ ～アイディア出し～
ヒアリング
分析
アプリ提案
没
  実際に新人営業が使うことを想定
意識していたこと
・マインドマップ
・なぜなぜ分析

## Slide 14: 開発の流れ ～機能開発～
やったこと
  作業分担
    川崎：Python, Django, デプロイ, Git操作など、サーバ側
    鷲野：HTML, CSS, JSなど、フロント側
  実装のための技術調査
  APIキーの申請
    駅探、google map関係、Bingなど
    駅探に関しては社印が必要になるという事態に!!
意識したこと
  アイデア出しの遅延を取り戻す!!
    機能の優先順位付け (スクラム風)
    相方の進捗状況を適宜確認、リスケ

## Slide 15: 開発の流れ ～機能開発～
やったこと
  作業分担
川崎(サーバ側)
鷲野(フロント側)
HTML
CSS
JS
Django
AWSへの
デプロイ
Python

## Slide 16: 開発の流れ～プルリクエスト～
どうやったのか
  相手のissueを参考に必要な機能を把握
  プルリクエストを受け入れるかチーム内で議論
結果
  相手チーム(GLEAN)の修正
  相手側からのプルリクエストの受け入れ
  自分チーム → 相手チーム
    チャット画面のずれ、干渉を修正
    テストコードの作成
  相手チーム → 自分チーム
    会社概要のAPIの実装
    入力フォームのオートコンプリートの実装
わるかったこと
  相手が本当に求めているissueに対してプルリクエストできていない
  ソースコードを読むのに時間がかかり、アプリの修正や機能の追加などが不十分
  修正や追加機能の優先順位が立てられていない
改善点
  納期を意識する
    時間がかかると思った場合は、作成者に直接聞く

## Slide 17: 開発の流れ～プルリクエスト～
どうやったのか
  相手のissueを参考に、求められている点を把握
  相手側からのプルリクエストのチーム内共有

## Slide 18: 開発の流れ～プルリクエスト～
結果
  自分チーム → 相手チーム
    チャット画面のずれ、干渉を修正
    テストコードの作成
  相手チーム → 自分チーム
    会社概要のAPIの実装
    入力フォームのオートコンプリートの実装
相手のプルリク >> 自分のプルリク ???

## Slide 19: 開発の流れ～プルリクエスト～
よかったこと
わるかったこと
  相手が本当に求めているissueに対してプルリクエストできていない
  ソースコードを読むのに時間がかかり、アプリの修正や機能の追加などが不十分
  修正や追加機能の優先順位が立てられていない
改善点
  納期を意識する
    時間がかかると思った場合は、作成者に直接聞く

## Slide 20
チーム振り返り

## Slide 21: チーム振り返り
よかったこと
  「チームで開発する」ということを意識
    お互いの進捗状況を適時確認
      毎朝、お昼の時間、お互いの気が合ったとき
      調査結果の報告、作業経過の報告、
    細かくスケジュール確認、リスケを行った
      MTG、リリース日を区切りとして、 そこまでに必要な機能の絞り込み、優先順位づけ
（なんとか）遅れを取り戻せた！
良かったとこ

## Slide 22: チーム振り返り
「チームで開発する」ということを意識
  お互いの進捗状況を適時確認
    毎朝、お昼の時間、お互いの気が合ったとき
    調査結果の報告、作業経過の報告、
  細かくスケジュール確認、リスケを行った
    MTG、リリース日を区切りとして、 そこまでに必要な機能の絞り込み、優先順位づけ
（なんとか）遅れを取り戻せた！
良かったとこ

## Slide 23: チーム振り返り
悪かったこと
  アイディア出しに3週間かかった
    原因の深掘り（なぜなぜ分析）が不足していた
      途中で話が解決策にぶれた
      否定的な意見
    既存アプリとの新規性が見つけられなかった
    アイディア出しの遅れで、後の工程での計画が破綻
    開発を終わらせることに、残りの全てを費やした
    ベースの機能開発で手一杯
    必須機能以外は疎かになっている
      テストコード、追加機能など
    自身の成長のための活動や、やってみたい事はあまりできなかった
  効率的な作業ができていなかった
    リファクタリング、Git整理のために膨大な時間を浪費
    体調管理
      途中で、体力・集中力が切れる
    スクラムっぽい開発はしたけど、正しいやり方をちゃんとは調べていない
  お互いの作業には、ほぼノータッチ
悪かったこと

## Slide 24: 改善点
とりあえず作ってから考える、というやり方もありだったかもしれない
技術ではなく機能で分担するなど、お互いの技術をクロスするように担当を決めるべきだった。
時間的な余裕があれば → 「アイディア出し」に戻る

## Slide 25: 目次
開発したアプリ
開発プロセス
  開発の流れ
  チーム振り返り
個人振り返り

## Slide 26
個人振り返り
川崎

## Slide 27: やったこと
サーバ側の機能開発
  Djangoフレームワーク、各API実装、例外処理、テスト
技術検証（API関係）
  経路検索、会社概要、ニュース、Googleが提供するAPI、etc
Github管理
  ブランチ、Issue・マイルストーン、タグ管理
  Readme、Wiki作成
デプロイ

## Slide 28: よかったこと1/2
毎朝鷲野と意識的にミーティング
  お互いの現状把握、自身の考えを整理するのに役立った
スケジュール表を見えるところに置いた
  タスク管理、スケジュールの遅れ・締切の把握、優先順位付け
  基本的に、最初のスケジュールの3倍時間がかかる
英語に臆さない心
  有用な情報は英語記事に書かれていることが多かった
  新しい技術や、沸き続けるエラーに対する胆力
良かったこと
スクラム風味

## Slide 29: よかったこと2/2
開発プロセス全体の経験
  アイディア出しの苦しさ難しさ、アプリ開発の楽しさ
  顧客の求めるシステム、PLが決めたシステム、開発チームが作ったシステム、本当に顧客が欲しかったシステム ↑全部バラバラ、という開発プロセスあるあるを体験
技術獲得
  Python、Django、Git管理方法、デプロイ
良かったこと

## Slide 30: 悪かったこと
フロント側（HTML、CSS、JS、UI設計）は、ほぼノータッチ
効率的でなかった
  タスクの依存関係を考慮しきれず、作業の手戻り
  作業目的を持たないまま、ただ漠然と作業をしている時があった
  体調管理
悪かったこと
今後、必要に応じて勉強していく
→ GithubのIssue
付箋紙など見える化
タスクばらし、優先順位付けを行う

## Slide 31: 今後の抱負
余裕を持つ
（た？）

## Slide 32
個人振り返り
鷲野

## Slide 33: 鷲野
やったこと
意識したこと
学んだこと
問題点
改善点
今後の抱負

## Slide 34: やったこと
ケロたん
  主にフロント
    Google Mapの表示
    JavaScriptによる機能実装
    画面全体のデザイン
    入力フォームのオートコンプリート(Pull Requestの受け入れ)
Pull Request(GLEAN)
  画面のずれ(CSSを修正)
    解像度によるメニューバーのずれ
    コメントの出力や入力フォーム、メニューバーの干渉

## Slide 35: 良かったこと
チームによるアプリ開発の流れを一通り学ぶことができた
  アイデア出しには時間がかかる
  スケジュールの確認とリスケの重要性
  チーム内での情報共有(GitHubや対面の話し合い)
  機能実装による技術の取得
知らないことを身に付ける姿勢
  ノートや日報を活用して適宜メモを残す
  知らないことは反復しないと定着しない

## Slide 36: 悪かったこと
画面やUIのデザインの才能皆無
  ユーザーが使いやすい、見やすいものを意識できていなかった
  何度もやり直ししたため、タイムロス
開発アプリの決定に時間がかかり、様々な弊害が生じた
  相方の作業内容の理解が不十分
  ソースコードが乱雑
    サンプルで動作確認し、そのまま理解せず使用
    「後で使うかも」とコードをコメントアウト
GitHubの理解が不十分
  fetchやrebase、コミット削除などの理解が足りない
  Git関連で(相方の)時間を割くはめに・・・

## Slide 37: 改善案
画面やUIのデザインの才能皆無
  すでに一般に受け入れられているwebサイトを参考にする
開発アプリの決定に時間がかかったため、様々な弊害が生じた
  取り掛かる時間をあらかじめ決定し、超えるようなら要相談
  相方の作業内容の理解が不十分
    共有した段階でコードを見るようにして、不明点は自分で調査 or 相方に聞く
  ソースコードが乱雑
    相手に理解してもらえるように意識する
      一目でわかる変数名、インデント、コメントの付与、不要なコメント削除など
GitHubの理解が不十分
  GUIとCUIをどちらも使いこなし、二刀流を目指す
  どちらも一通りの動作を実際に行い、理解を深める

## Slide 38: 今後の抱負
知らない技術を積極的に身に付け、 確実にアウトプットできる人材になる